**Sprint 1 Report**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 24/09/2024 |
| **End Date** | 01/10/2024 |

# Mức độ hoàn thiện chức năng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** | **Mức độ hoàn thiện** | **Người cải tiến** |
| Đăng ký tài khoản | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh | **100%** | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Đăng nhập | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh | **100%** | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Đăng xuất | 2 | Võ Đình Trường | **100%** | Võ Đình Trường |
| Xem trang chủ | 5 | Từ Nhật Trường | **100%** | Từ Nhật Trường |
| Thêm sản phẩm | 5 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | **70%**   * Chưa hiện được hình ảnh * Mã sản phẩm chưa tự sinh * Số lượng, giá tiền âm | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |

# Mức độ hoàn thành của thành viên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **Vai trò** | **Mức độ hoàn thành** | **Điểm** |
| Trần Minh Thoại | Scrum Owner | 100% | 10 |
| Lê Võ Quý Tiên | Scrum Master | 100% | 10 |
| Võ Đình Trường | Team Lead (Dev) | 100% | 10 |
| Nguyễn Ngọc Trâm Anh | Dev | 70% | 7 |
| Nguyễn Lê Trúc Anh | Dev | 100% | 10 |
| Từ Nhật Trường | Dev | 100% | 10 |

# Test Case

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Test Case ID** | **Tên Story** | **Mô tả** | **Bước thực hiện** | **Kết quả mong muốn** |
| 1 | TC01 | Đăng ký tài khoản | Kiểm tra với password rỗng | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng ký 3. Không nhập password 4. Nhấn nút Đăng ký | Thông báo không để trống password |
| 2 | TC02 | Đăng ký tài khoản | Kiểm tra với Họ Tên rỗng | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng ký 3. Không nhập Họ Tên 4. Nhấn nút Đăng ký | Thông báo không để trống Họ Tên |
| 3 | TC03 | Đăng ký tài khoản | Kiểm tra với thông tin đăng ký đầy đủ | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng ký 3. Nhập đầy đủ thông tin 4. Nhấn nút Đăng ký | Chuyển sang form đăng nhập |
| 4 | TC04 | Đăng ký tài khoản | Kiểm tra tiêu đề có được căn chỉnh hay không | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng ký | Các tiêu đề được căn chỉnh thẳng hàng |
| 5 | TC05 | Đăng nhập | Kiểm tra với gmail bị bỏ trống | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng nhập | Thông báo không được để trống |
| 6 | TC06 | Đăng nhập | Kiểm tra với password bị bỏ trống | 1. Truy cập vào trang chủ 2. Nhấn nút Đăng nhập | Thông báo không được để trống |
| 7 | TC07 | Đăng nhập | Kiểm tra |  |  |
| 8 | TC08 | Đăng nhập | Kiểm tra |  |  |
| 9 | TC09 | Đăng xuất | Kiểm tra |  |  |
| 10 | TC10 | Đăng xuất | Kiểm tra |  |  |
| 11 | TC11 | Đăng xuất | Kiểm tra |  |  |
| 12 | TC12 | Đăng xuất | Kiểm tra |  |  |
| 13 | TC13 | Xem trang chủ | Kiểm tra |  |  |
| 14 | TC14 | Xem trang chủ | Kiểm tra |  |  |
| 15 | TC15 | Xem trang chủ | Kiểm tra |  |  |
| 16 | TC16 | Xem trang chủ | Kiểm tra điều hướng |  |  |
| 17 | TC17 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra TenSP không dài quá 100 ký tự | Nhập quá 100 ký tự | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 18 | TC18 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra GiaBan không âm | Nhập giá bán là -200 | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 19 | TC19 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra SoLuong không âm | Nhập số lượng là -10 | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 20 | TC20 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra các trường dữ liệu không để trống | Để trống trường dữ liệu bất kỳ | Hiển thị thông báo đỏ bên dưới trường dữ liệu yêu cầu không để trống |

**Sprint 2 Plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 02/10/2024 |
| **End Date** | 22/10/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Lấy lại mật khẩu | 3 | Võ Đình Trường |
| Cập nhật sản phẩm | 3 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |
| Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |
| Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Từ Nhật Trường |