**Sprint 2 Report**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 02/10/2024 |
| **End Date** | 08/10/2024 |

# Mức độ hoàn thiện chức năng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** | **Mức độ hoàn thiện** |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh | **0%** |
| Lấy lại mật khẩu | 3 | Võ Đình Trường | **0%**   * Chưa kết nối được database |
| Cập nhật sản phẩm | 3 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | **85%**   * Thiếu ràng buộc * Chưa hoàn thiện css |
| Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | **90%**   * Chưa hoàn thiện css |
| Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Từ Nhật Trường | **0%**   * Chưa kết nối được database |

# Mức độ hoàn thành của thành viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **Vai trò** | **Mức độ hoàn thành** |
| Trần Minh Thoại | Scrum Owner | 100% |
| Lê Võ Quý Tiên | Scrum Master | 100% |
| Võ Đình Trường | Team Lead (Dev) | 0% |
| Nguyễn Ngọc Trâm Anh | Dev | 90% |
| Nguyễn Lê Trúc Anh | Dev | 0% |
| Từ Nhật Trường | Dev | 0% |

# Test Case

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Test Case ID** | **Tên Story** | **Mô tả** | **Bước thực hiện** | **Kết quả mong muốn** |
| 1 | TC01 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra các trường dữ liệu không để trống | Để trống trường dữ liệu bất kỳ | Hiển thị thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu bị trống |
| 2 | TC02 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra tiêu đề có được căn chỉnh đúng hay không | Xem tiêu đề ở trang Cập nhật | Tiêu đề được căn giữa |
| 3 | TC03 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra thanh cuộn theo kích thước của trang | Kéo thanh cuộn | Thanh cuộn sẽ kéo đủ đến hết trang |
| 4 | TC04 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra SoLuong, GiaBan không âm | Nhập dữ liệu âm | Thông báo đỏ được hiện lên bên dưới trường dữ liệu |
| 5 | TC05 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra chính tả | Mở trang Xem chi tiết | Chính tả của dữ liệu đúng |
| 6 | TC06 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra phông chữ có đọc được không | Xem các dữ liệu được thể hiện | Dễ đọc dễ nhìn |
| 7 | TC07 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra tiêu đề có được căn chỉnh đúng hay không | Xem tiêu đề ở trang Cập nhật | Tiêu đề được căn giữa |
| 8 | TC08 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra xem hình ảnh có độ rõ nét không | Xem hình ảnh của sản phẩm | Hình ảnh rõ nét |

**Sprint 3 Plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 09/10/2024 |
| **End Date** | 15/10/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Lấy lại mật khẩu | 3 | Võ Đình Trường |
| Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Từ Nhật Trường |
| Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng | 3 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |
| Đăng ký thành viên | 5 | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Xoá sản phẩm | 3 | Võ Đình Trường |
| Xem thông tin cửa hàng | 2 | Võ Đình Trường |
| Xem thông tin tài khoản | 2 | Từ Nhật Trường |