**Sprint 2 Report**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 02/10/2024 |
| **End Date** | 22/10/2024 |

# Mức độ hoàn thiện chức năng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** | **Mức độ hoàn thiện** | **Người cải tiến** |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Nguyễn Lê Trúc Anh | **90%**   * Chưa nhập được số lượng | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Lấy lại mật khẩu | 3 | Võ Đình Trường | **0%**   * Chưa thực hiện | Võ Đình Trường |
| Cập nhật sản phẩm | 3 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | **85%**   * Số lượng, giá âm | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |
| Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | **100%** | Nguyễn Ngọc Trâm Anh |
| Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Từ Nhật Trường | **100%** | Từ Nhật Trường |

# Mức độ hoàn thành của thành viên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **Vai trò** | **Mức độ hoàn thành** | **Điểm** |
| Trần Minh Thoại | Scrum Owner | 100% | 10 |
| Lê Võ Quý Tiên | Scrum Master | 100% | 10 |
| Võ Đình Trường | Team Lead (Dev) | 100% | 0 |
| Nguyễn Ngọc Trâm Anh | Dev | 92% | 9 |
| Nguyễn Lê Trúc Anh | Dev | 90% | 9 |
| Từ Nhật Trường | Dev | 100% | 10 |

# Test Case

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Test Case ID** | **Tên Story** | **Mô tả** | **Bước thực hiện** | **Kết quả mong muốn** |
| 1 | TC01 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra các trường dữ liệu không để trống | Để trống trường dữ liệu bất kỳ | Hiển thị thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu bị trống |
| 2 | TC02 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra tiêu đề có được căn chỉnh đúng hay không | Xem tiêu đề ở trang Cập nhật | Tiêu đề được căn giữa |
| 3 | TC03 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra thanh cuộn theo kích thước của trang | Kéo thanh cuộn | Thanh cuộn sẽ kéo đủ đến hết trang |
| 4 | TC04 | Cập nhật sản phẩm | Kiểm tra SoLuong, GiaBan không âm | Nhập dữ liệu âm | Thông báo đỏ được hiện lên bên dưới trường dữ liệu |
| 5 | TC05 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra chính tả | Mở trang Xem chi tiết | Chính tả của dữ liệu đúng |
| 6 | TC06 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra phông chữ có đọc được không | Xem các dữ liệu được thể hiện | Dễ đọc dễ nhìn |
| 7 | TC07 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra tiêu đề có được căn chỉnh đúng hay không | Xem tiêu đề ở trang Cập nhật | Tiêu đề được căn giữa |
| 8 | TC08 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra xem hình ảnh có độ rõ nét không | Xem hình ảnh của sản phẩm | Hình ảnh rõ nét |
| 9 | TC09 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Kiểm tra trường dữ liệu số lượng có nhập được không | Nhấn chọn trường số lượng | Nhập được số lượng |

**Sprint 3 Plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 23/10/2024 |
| **End Date** | 29/10/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** |
| Đăng ký thành viên | 5 | Nguyễn Lê Trúc Anh |
| Xoá sản phẩm | 3 | Võ Đình Trường |
| Xem thông tin cửa hàng | 2 | Võ Đình Trường |
| Xem thông tin tài khoản | 2 | Từ Nhật Trường |